|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zarzeczany, Waliły-Stacja w ulicach: Kwiatowa, Zaułek, Podleśna i Spacerowa. | | 2015 - 2018 | 615,00 | PROW | **2014**  **2018** | 26 448  493 016 | -  - | -  - | Koncepcja projektu, obejmującego budowę kanalizacji w Waliłach-Stacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wiatę przy oczyszczalni ścieków w Gródku, opracowana w partnerstwie Gminy Gródek i Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie uzyskała pozytywną ocenę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.  Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.  Zadanie w Waliłach-Stacji zrealizowano ze środków własnych. |
| 2 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gródku | | 2015 - 2020 | 2 800,00 | PROW | **2015** | 855 481 | 521 634 | PROW na lata 2014-2020 | Projekt obejmował II etap rozbudowy |
| 3 | Budowa wodociągu z Załuk do Podzałuk | | 2015 - 2018 | 470,00 | PROW | **2015** | 323 859 | 197 475 | PROW na lata 2014-2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 4 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gródku | | 2015 – 2018 | 2 600,00 | PROW | **2017-2020** | 2 514 159 | 1 288 120 | PROW na lata 2014-2020 | Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, budowę studni głębinowej oraz budowę linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji i ul. Wrzosowej w Gródku został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020:  **2017-2018** – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku o wartości 431 642,61 zł;  **2018 r.** - wykonano linię wodociągową i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji o wartości 539 865,30 zł .  **2017-2020** – przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody o wartości 2 514 159 zł  **2016-2020** - budowa studni głębinowej o wartości 417 625 zł |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 5 | Budowa z rur preizolowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączeniami | | 2015 - 2018 | 1000,00 | - |  |  |  |  | Sporządzono techniczno-ekonomiczną analizę modernizacji kotłowni i sieci ciepłowniczej |
| 6 | Przebudowa zestawu pomp obiegowych w kotłowni KZB | | 2015 - 2018 | 50,00 | - |  |  |  |  | Z realizacji zadania zrezygnowano z uwagi na powstanie lokalnych sieci ciepłowniczych |
| 7 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy | | 2015 - 2020 | - | WFOŚ, NFOŚ, pryw. | **2015 2016**  **2018**  **2020** | 131 055 | 60 735 | WFOŚiGW w Białymstoku | Z możliwości bezpłatnej utylizacji azbestu w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek” skorzystało 200 właścicieli posesji w Gminie Gródek |
| 8 | Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Waliłach – Stacji | | 2015 - 2018 | 550,00 | PROW | **2018** | 539 866 | 343 516 | PROW na lata 2014-2020 | W ramach Projektu „Budowa ujęcia, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek” w ramach PROW na lata 2014-2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 9 | Budowa linii wodociągowej Downiewo – Królowy Most – Kołodno | | 2015 - 2018 | 1 400,00 | PROW |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa wodociągu w Straszewie i Bielewiczach | | 2015 - 2020 | - | PROW |  |  |  |  | 2021 r. – opracowano koncepcję projektową budowy sieci wodociągowej Gródek – Bielewicze (koszt – 3075 zł) |
| 11 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek | | 2015 - 2022 | 2 000,00 | RPO WP |  |  |  |  | 2019 r. – wykonano aktualizację dokumentacji oraz charakterystykę energetyczną budynku w celu spełnienia wymogów do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – PUSZCZYK (koszt – 89 175 zł)  2021 r. – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 12 | Budowa przydomowych oczyszczalni | | 2015 - 2020 | 2 400,00 | PROW, NFOŚ, pryw. | **2018**  **2019-2020** | 111 320  158 070 | 71 320  (wkład własny mieszkańców)  98 070  (wkład własny mieszkańców) |  | Koncepcja projektu, obejmującego budowę kanalizacji w Waliłach-Stacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wiatę przy oczyszczalni ścieków w Gródku, opracowana w partnerstwie Gminy Gródek i Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie uzyskała pozytywną ocenę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.  Wniosek nie uzyskał dofinansowania.  Na podstawie uchwały Nr XLI/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. Rada Gminy Gródek ustaliła zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Gródek  2018 r. – udzielono dotacji do 10 oczyszczalni  2019 r. – udzielono dotacji do 10 oczyszczalni  2020 r. – udzielono dotacji do 5 oczyszczalni |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 13 | Instalacje OZE w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: kolektory, fotowoltaika, MEW (ok. 80 szt.) | | 2015 - 2020 | 1 500,00 | RPOWP, PROW, NFOŚ, WFOŚ, pryw. | **2018-2019** | 1 863 557 | 1 261 720 | RPO WP na lata 2014-2020 | 74 szt. kolektorów słonecznych oraz 40 szt. paneli fotowoltaicznych, w tym 16 szt. systemów hybrydowych |
| 14 | Edukacja i promocja ekologiczna (promowanie OZE, zmiany systemów ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, promocja zdrowego stylu życia, organizowanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska i ekologii dla uczniów, mieszkańców, rolników w zakresie nawożenia i użytkowania łąk, organizacja konkursów ekologicznych, wydawanie informatorów i ulotek dla mieszkańców i turystów). | | 2015 - 2020 | 50,00 | WFOŚ, NFOŚ/ NGO | **2016-2020** | 28 038 | 16 000,001) | WFOŚiGW w Białymstoku | 1. Projekt „Mobilna szkółka edukacji ekologicznej w gminie Gródek” został zrealizowany przy dofinansowaniu WFOŚiGW (wartość projektu 16 750zł). Inne działania edukacyjne były realizowane ze środków własnych |
| 15 | Wymiana rur azbestowych wodociągowych | | > 2020 | - | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 16 | Budowa ujęcia wody w Gródku | | 2017-2018 | 350,00 | PROW | **2016-2020** | 417 625 | 206 926 | PROW na lata 2014-2020 | W ramach Projektu „Budowa ujęcia, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek” w ramach PROW na lata 2014-2020 |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej i Agrestowej w Gródku | | 2017-2020 | 850,00 | PROW | **2017-2018**  **2018** | 499 5631)  67 9202) | 223 181  - | PROW na lata 2014-2020  - | 1. 2017-2018 - wykonano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na ul. Wrzosowej w ramach Projektu „Budowa ujęcia, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek” przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020; 2. 2018 – budowa sieci wodociągowej na ul. Agrestowej ze środków własnych. Budowę kanalizacji ujęto w budżecie Gminy na 2021 r. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020** | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | **REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020** | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Ochrona środowiska przyrodniczego | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 18 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Waliły | | 2018-2020 | 80,00 | PROW | **2017** | 32 710,67 | - | - |  |