|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne /Partnerzy |
| 1 | Prowadzenie badań archeologicznych na terenie Góry Zamkowej | | 2015 - 2020 | 50,00 | PROW |  |
| 2 | Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej (infrastruktura techniczna i informacyjna) oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego. | | 2016 - 2020 | - | PROW,  RPOWP,  /NGO, LGD | 2016 r. – wykonanie koncepcji zagospodarowania Góry Zamkowej w II wariantach:  - pierwszy obejmuje zagospodarowanie grodziska wraz z przebudową ul. Zamkowej i ul. Błotnej (ewentualna realizacja uzależniona od decyzji właścicieli działki graniczącej z Górą Zamkową i ul. Błotną),  - drugi obejmuje zagospodarowanie grodziska wraz z przebudową ul. Zamkowej;  2018 r. – wykonano dokumentację zagospodarowania terenu Góry Zamkowej, nawierzchni oraz oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej  2021 r. – złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego” w Lokalnej Grupie Działania Puszcza Knyszyńska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne /Partnerzy |
| 3 | Przebudowa ul. Błotnej i ul. Zamkowej w Gródku, stanowiących część zabytkowego założenia urbanistycznego. | | 2016 – 2020 | - | RPOWP | 2018 r. – wykonano dokumentację przebudowy nawierzchni ul. Zamkowej oraz oświetlenia, realizacja przebudowy ul. Zamkowej zaplanowana w ramach zadania „Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego”;  2020 r. – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Błotnej wraz z budową kładki na rzece Supraśl i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania odbędzie się w 2021 r. |
| 4 | Wsparcie rozwoju stałej bazy gastronomicznej (ulgi podatkowe, pozyskanie inwestora, pomoc administracyjna) oraz mobilnych punktów gastronomicznych i usług cateringowych. | | 2015 - 2020 | - | PROW, POWER, RPO WP, prywatne,  EWT/ NGO, ODR |  |
| 5 | Opracowanie spójnej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej, wspólnie z podmiotami prywatnymi i innymi gminami (wspólny kalendarz imprez). | | 2015 - 2020 | - | PROW, prywatne,  EWT/ NGO, LGD | W latach 2015-2020 wspólny kalendarz imprez na obszarze Powiatu Białostockiego. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne /Partnerzy |
| 6 | Opracowanie nowych produktów turystycznych: kulturalnych i sportowych, w tym umożliwiających wydłużenie sezonu turystycznego. | | 2015 - 2020 | - | PROW, prywatne,  EWT/ NGO, LGD |  |
| 7 | Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych atrakcji turystycznych na obszarze gminy, np: wypożyczalnie sprzętu rowerowego, punkty gastronomiczne z lokalnymi daniami, park linowy, ścianka wspinaczkowa, muzea, inne. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, PROW, prywatne, POWER,  EWT/ NGO, LGD |  |
| 8 | Tworzenie gródeckich produktów regionalnych i lokalnych | | 2015 - 2020 | - | PROW/  ODR, NGO, LGD | 2018 r. – Gmina Gródek przyłączyła się do wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, której celem jest promocja produktów lokalnych i wsparcie podlaskich producentów, przedsiębiorców i rolników oferujących żywność najwyższej jakości |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne /Partnerzy |
| 9 | Rozwój szlaków turystycznych oraz budowa małej infrastruktury turystycznej na wybranych szlakach | | 2015 - 2020 | 200,00 | RPOWP, PROW, NFOŚ, WFOŚ, EWT | W 2015 r. zakończono prace związane z utworzeniem Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”, zrealizowanego przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z Gminą Gródek na terenie naszej gminy powstało 28,6 km oznakowanej ścieżki rowerowej oraz trzy miejsca obsługi rowerzystów (MOR) w: Załukach, Waliłach-Dworze i Gródku. Całkowita wartość projektu zrealizowanego na terenie Gminy Gródek wyniosła 1 022 038,76 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych 942 038,76 zł. |