|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej Zubry – Wiejki | | 2015 - 2016 | 4 350,00 | NPPDL, PRGiPID | 2015 | 3 608 349,021) | 1 775 863,41 (budżet państwa)  746 927,30 (Powiat Białostocki) | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | 1. Wartość projektu „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki z drogą krajową Nr 65”, obejmującego zadania Nr 1,3,4 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliły | | 2015 - 2016 | 700,00 | - | 2018 | 502 196,20 | - | - |  |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lisia w Waliłach-Stacji | | 2015 - 2018 | 600,00 | NPPDL, PRGiPID | 2015 | w ramach projektu „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki z drogą krajową Nr 65” | | | |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach | | 2015 - 2018 | 250,00 | NPPDL, PRGiPID | 2015 | w ramach projektu „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki z drogą krajową Nr 65” | | | |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Chomontowce | | 2015 - 2020 | 350,00 | PROW | 2016-2017 | 774 296,06 | 387 148,03 (Powiat Białostocki) | - | Zadanie zrealizowane przez Powiat Białostocki przy partycypacji finansowej Gminy Gródek |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Młynowa w Gródku | | 2015 - 2020 | 800,00 | PRGiPID | 2017 | 321 297,26 | - | - |  |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Załuki | | 2015 - 2020 | 680,00 | NPPDL, PRGiPID PROW, pow. | 2016 | 573 730,00 | 286 865,00 (Powiat Białostocki) |  | Zadanie zrealizowane przez Powiat Białostocki przy partycypacji finansowej Gminy Gródek |
| 8 | Budowa oświetlenia na ul. Rzemieślniczej | | 2015 - 2020 | 200,00 | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Budowa i modernizacja oświetlenia we wsiach: Pieszczaniki, Sofipol, Przechody | | 2015 - 2020 | 300,00 | - | 2017-2018 | 132 897,08 | - | - | 2017 r. – budowa oświetlenia w Przechodach (52 701,08 zł ze środków własnych)  2018 r. – budowa oświetlenia w Pieszczanikach (80 196,00 zł ze środków własnych)  2019 r. – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pieszczanikach - 2 etap (4 900,00 zł) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 10 | Przebudowa drogi w miejscowości Słuczanka | | 2015 - 2020 | 480,00 | PROW, pow. |  |  |  |  | W budżecie Gminy na 2021 r. zabezpieczono kwotę 55 000 zł na dotację dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Waliły-Stacja – Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej Łużany - Bobrowniki | | 2015 - 2020 | 5 000,00 | PRGiPID, pow. | 2019-2020 | W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 został zrealizowany projekt pn. Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem, w ramach którego:  Gmina Gródek przebudowała drogę gminną Nr 105067B w Bobrownikach (wartość inwestycji 934 990,18 zł, z czego 90% sfinansowano ze środków UE)  Powiat Białostocki przebudował drogę powiatową Bobrowniki-Łużany do granicy z Powiatem Sokólskim (wartość zadania ogółem 7 572 498 zł) przy partycypacji finansowej Gminy Gródek (w kwocie 422 500 zł w 2019 r. i 420 000 zł w 2020 r.) do wkładu własnego Powiatu Białostockiego | | | |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Łużany | | 2015 - 2020 | 1 800,00 | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Borki | | 2015 - 2020 | 900,00 | PRGiPID, pow. |  |  |  |  |  |
| 14 | Przebudowa ul. Fabrycznej, Południowej, Przechodniej i części ul. Piaskowej w Gródku | | 2016 - 2020 | 600,00 | PROW | 2018 | 328 259,57 | - | - | Złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2016 r. wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 nie uzyskał akceptacji. Przebudowę części ul. Piaskowej zrealizowano ze środków własnych |
| 15 | Przebudowa ul. Kwiatowej, Zaułek, Podleśnej i Spacerowej w miejscowości Waliły-Stacja | | > 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Przebudowa ul. Pięknej w miejscowości Waliły-Stacja | | > 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Przebudowa drogi powiatowej Zubry – Zubki | | > 2020 | 500,00 | pow. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 18 | Przebudowa ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Wąskiej i Spółdzielczej w Gródku | | > 2020 | 200,00 | - | 2019 | 134 000,00 | - | - | W 2019 r. zrealizowano przebudowę ul. Cmentarnej ze środków własnych |
| 2019-2020 | 333 884,00 | 166 942,00 | Fundusz Dróg Samorządo-wych | W 2020 r. zakończono przebudowę ul. Wąskiej (wartość zadania 100 767,46 zł), ul. Spółdzielczej (wartość zadania 125 832,28 zł) i ul. Ogrodowej (wartość zadania 107 283, 71 zł) |
| 19 | Przebudowa drogi powiatowej w Raduninie | | > 2020 | - | PRGiPID, pow. | 2017 | 226 345,28 | 113 172,64 (Powiat Białostocki) |  | Zadanie zrealizowane przez Powiat Białostocki przy partycypacji finansowej Gminy Gródek |
| 20 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pieszczaniki | | > 2020 | - | pow. |  |  |  |  |  |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Sucha w Waliłach-Stacji | | > 2020 | 400,00 | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 | | | | |
| Cel operacyjny | | * 1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy | Okres realizacji | Wartość inwestycji  [zł] | W tym wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | Nazwa Programu | Uwagi |
| 22 | Przebudowa ul. Kolejowej w miejscowości Waliły-Stacja | | > 2020 | - | PRGiPID | 2019-2020 | 1 697 014,37 | 820 289,36 | Fundusz Dróg Samorządo-wych | Przebudowano drogę gminną oraz wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż drogi |
| 23 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku | | 2017-2020 | 1 500,00 | PL-BY-UA 2014-2020 | 2020-2021 | 2 187 157,94 |  |  | Zadanie realizowane przez Powiat Białostocki przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz partycypacji finansowej Gminy Gródek do wkładu własnego Powiatu Białostockiego |